PRAVILNIK

O SADRŽINI DUGOROČNOG PROGRAMA EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA I GODIŠNJIH PLANOVA IZVOĐENJA RUDARSKIH RADOVA

- ("Sl. glasnik RS", br. 27/97)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina dugoročnog programa eksploatacije ležišta mineralnih sirovina i godišnjih planova izvođenja rudarskih radova.

Dugoročni program eksploatacije ležišta mineralnih sirovina (u daljem tekstu: dugoročni program) i godišnji planovi izvođenja rudarskih radova (u daljem tekstu: godišnji planovi) izrađuju se na osnovu podataka o utvrđenim količinama i kvalitetu mineralnih sirovina i uslova eksploatacije.

II DUGOROČNI PROGRAM

1. Sastavni delovi dugoročnog programa

Član 2

Dugoročni program sastoji se iz tri dela, i to:

1) tehničke analize realizacije dugoročnog programa iz prethodnog perioda;

2) tehničke osnove dugoročnog programa za naredni period;

3) zaključnog dela.

1.1. Tehnička analiza realizacije dugoročnog programa iz prethodnog perioda

Član 3

Tehnička analiza realizacije dugoročnog programa iz prethodnog perioda, sadrži:

1) osnovne podatke o preduzeću;

2) podatke o ležištu ili delu ležišta mineralnih sirovina i pratećih stena;

3) podatke o izgrađenim objektima;

4) podatke o raspoloživim kapacitetima i kadrovskoj osposobljenosti;

5) grafičku dokumentaciju.

Član 4

Osnovni podaci o preduzeću su podaci o:

1) firmi i sedištu preduzeća;

2) delatnosti preduzeća;

3) poslovanju preduzeća po završnom računu;

4) rezultatima ostvarenim u realizaciji dugoročnog programa iz prethodnog perioda.

Član 5

Podaci o ležištu ili delu ležišta mineralnih sirovina i pratećih stena odnose se na:

1) vrstu, kvalitet i količinu mineralnih sirovina A, B i C1 kategorije;

2) lokalitet ležišta, odnosno eksploatacionog polja;

3) stepen istraženosti;

4) druge specifične karakteristike ležišta i pratećih stena koje mogu uticati na bezbedno izvođenje rudarskih radova i ekonomičnost eksploatacije;

5) vek eksploatacije overenih rezervi mineralnih sirovina;

6) podatke o rudarskim radovima čije je izvođenje u toku;

7) stepen iskorišćenja mineralnih sirovina u ležištu.

Član 6

Podaci o izgrađenim objektima obuhvataju podatke o:

1) izgrađenim rudarskim objektima;

2) ostalim objektima, odnosno ostaloj investicionoj izgradnji.

Član 7

Podaci o raspoloživim kapacitetima i kadrovskoj osposobljenosti obuhvataju podatke o:

1) instalisanim kapacitetima za proizvodnju, odnosno otkopavanje i utovar mineralnih sirovina na svim eksploatacionim, odnosno istražnim poljima;

2) tehničkim kapacitetima za istraživanje, razradu proizvodnje i proizvodnju nafte, gasa i geotermalne energije;

3) raspoloživim kapacitetima za transport i preradu mineralnih sirovina;

4) ostalim kapacitetima;

5) kadrovskoj osposobljenosti (broj i struktura kadrova).

Član 8

Grafička dokumentacija sadrži:

1) situacioni plan odobrenog eksploatacionog polja;

2) geološku kartu eksploatacionog polja;

3) situacioni plan kopa, jama, naftnih i gasnih polja;

4) plan postojećih površinskih kopova, jama, naftnih ili gasnih polja;

5) tabelarni i grafički prikaz osnovnih pokazatelja realizacije dugoročnog programa i trendova proizvodnje preduzeća ili područja za period za koji se donosi dugoročni program.

1.2. Tehnička osnova dugoročnog programa za naredni period

Član 9

Tehnička osnova dugoročnog programa za naredni period sadrži:

1) polazne osnove razvoja;

2) tehničko-tehnološku analizu o uslovima realizacije dugoročnog programa;

3) ekonomske pokazatelje.

Član 10

Polazne osnove razvoja preduzeća sadrže:

1) stanje u pogledu stepena istraženosti i eksploatacije odgovarajuće vrste mineralnih sirovina u svetu, sa projekcijom za period za koji se donosi dugoročni program;

2) dostignuti nivo razvoja preduzeća;

3) ciljevi razvoja preduzeća.

Član 11

Tehničko-tehnološka analiza o uslovima realizacije dugoročnog programa, obuhvata podatke o:

1) proizvodnji mineralne sirovine sa dinamikom proizvodnje u periodu za koji se donosi dugoročni program, po pojedinim poljima, odnosno objektima i u celini;

2) dinamici izvođenja istražnih, investicionih i pripremnih radova kojima se obezbeđuje kontinuitet eksploatacije po istražnim prostorima, odnosno eksploatacionim poljima ili objektima, kao i u celini;

3) preradi po asortimanima i kvalitetu;

4) obezbeđivanju investicione opreme;

5) zaštitnim merama i obezbeđivanju zaštitne opreme;

6) potrebnoj radnoj snazi, odnosno kadrovima;

7) uticaju eksploatacije na životnu sredinu.

Sastavni deo tehničko-tehnološke analize su i program rekultivacije po objektima i lokacijama i odgovarajuća grafička dokumentacija.

Član 12

Ekonomski pokazatelji dugoročnog programa obuhvataju:

1) prikaz i ocenu ekonomskih pokazatelja za prethodni period;

2) globalne pokazatelje o očekivanim ekonomskim efektima poslovanja preduzeća u narednom periodu.

1.3. Zaključni deo

Član 13

Zaključni deo dugoročnog programa sadrži kratak prikaz mogućnosti i uslova za realizaciju dugoročnog programa po svim segmentima od značaja za njegovu realizaciju.

2. Dugoročni program preduzeća za istraživanje nafte i gasa

Član 14

Dugoročni program preduzeća za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa, pored navedenih podataka, sadrži i podatke o obimu i rezultatima istraživanja i podatke o obimu proizvodnje nafte, gasa i geotermalne energije.

Podaci o obimu i rezultatima istraživanja i proizvodnje nafte, gasa i geotermalne energije, obuhvataju podatke koji se odnose na istraživanje i proizvodnju nafte, gasa i geotermalne energije u zemlji i inostranstvu, pregled svih naftnih i gasnih polja u proizvodnji, kao i kratak prikaz problematike u proizvodnji nafte, gasa i geotermalnih voda.

III GODIŠNJI PLAN

1. Osnov za izradu i sastavni delovi godišnjeg plana

Član 15

Godišnji plan izrađuje se na osnovu dugoročnog programa i sadrži: rezultate poslovanja u prethodnoj godini; planiranu proizvodnju; ekonomsko-finansijske efekte proizvodnje i poslovanja preduzeća; komparativni prikaz realizacije godišnjeg plana u odnosu na dugoročni program.

1.1. Rezultati poslovanja

Član 16

Rezultati poslovanja iz prethodne godine sadrže podatke i ocenu o:

1) ostvarenim rezultatima u prethodnoj godini (obim proizvodnje, kvalitet, asortiman i stepen iskorišćenja ležišta);

2) realizaciji finansijskog plana;

3) stepenu iskorišćenja mineralne sirovine u postupku prerade;

4) stepenu iskorišćenja instalisanih kapaciteta;

5) stepenu zaposlenosti radne snage u odnosu na plan;

6) zaštiti na radu, zaštiti od požara, zaštiti voda i zaštiti životne sredine, a prema evidentiranim slučajevima nastanka povreda, požara i akcidenata.

1.2. Plan proizvodnje

Član 17

Plan proizvodnje sadrži:

1) podatke o raspoloživim rezervama A i B kategorije;

2) podatke o raspoloživim kapacitetima po objektima;

3) plan proizvodnje po objektima, asortimanu i kvalitetu;

4) plan rudarskih radova na istraživanju, otvaranju i pripremi ležišta za eksploataciju;

5) podatke o radnoj snazi po kvalifikacionoj strukturi i objektima;

6) plan zaštite na radu, sa prikazom organizovanosti, potrebnih kadrova i opreme;

7) plan zaštite životne sredine i rekultivacije degradiranih površina;

8) plan investicione izgradnje sa finansijskim planom i dinamikom;

9) grafičku dokumentaciju koja se odnosi na rudarske radove, energetske kapacitete i drugo.

1.3. Ekonomsko-finansijski efekti poslovanja

Član 18

Ekonomsko-finansijski efekti proizvodnje i poslovanja obuhvataju sumirani fizički obim realizacije po kategorijama troškova i ostvarivanje finansijskih efekata po predviđenom planu.

Ekonomsko-finansijski efekti iskazuju se prema metodologiji iskazivanja računovodstvenih podataka.

1.4. Komparativni prikaz realizacije plana u odnosu na program i plan

Član 19

Komparativni prikaz realizacije godišnjeg plana u odnosu na dugoročni program, sadrži sveobuhvatnu analizu ostvarenih rezultata iz dugoročnog programa.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".