PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA RUDARSKIH OBJEKATA

- ("Sl. glasnik RS", br. 40/97)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način vršenja tehničkog pregleda rudarskih objekata, uređaja, postrojenja, opreme i instalacija koji pripadaju tom objektu ili su u njega ugrađeni (u daljem tekstu: rudarski objekat) ili dela rudarskog objekta koji predstavlja tehničko-tehnološku celinu i kao takav može se samostalno koristiti.

Član 2

Tehnički pregled rudarskog objekta ili dela tog objekta vrši se ako je za njegovu izgradnju izdato odobrenje ministarstva nadležnog za poslove rudarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) i ako je izgradnja rudarskog objekta ili njegovog dela završena.

Član 3

Tehnički pregled rudarskog objekta vrši se pre njegovog puštanja u rad, odnosno pre početka njegovog korišćenja.

Tehnički pregled rudarskog objekta, može da se vrši i u toku njegovog korišćenja, ukoliko u tom objektu u toku eksploatacije dolazi do prostornih promena i to u fazi dostizanja projektovanih veličina i prilikom trajne obustave radova ili do većih izmena projektovanih rešenja (površinski kopovi, jamske prostorije, flotacijska jalovišta).

Član 4

Tehnički pregled rudarskog objekta za koji je izdato odobrenje za probni rad, vrši se po završetku probnog rada.

Član 5

Tehnički pregled vrši se na zahtev investitora ili izvođača radova, koji sadrži:

1) naziv investitora ili izvođača radova;

2) podatke o rudarskom objektu (vrsta, lokacija i dr.) ili delu objekta;

3) broj i datum izdavanja odobrenja za izgradnju rudarskog objekta;

4) naziv projektantske organizacije koja je uradila rudarski projekat za izgradnju objekta;

5) naziv organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu rudarskog projekta za objekat čiji se pregled traži;

6) vreme u koje se može otpočeti sa tehničkim pregledom.

Uz zahtev iz stava 1 ovog člana, podnosi se na uvid:

1) odobrenje za izvođenje rudarskih radova;

2) glavni i dopunski rudarski projekat na osnovu koga se izvode radovi, odnosno na osnovu kojeg je izdato odobrenje za izvođenje radova;

3) drugi projekti i dokumentacija o izmenama koje su vršene u toku izvođenja radova;

4) dokazi o ispitivanju kvaliteta materijala ugrađenog u rudarski objekat;

5) dokazi o izvršenim ispitivanjima konstrukcija uređaja, postrojenja i opreme u pogledu njihove nosivosti, tehničke ispravnosti i bezbednosti;

6) dokumentacija o rezultatima probnog rada, ako je probni rad na objektu vršen.

Član 6

Tehnički pregled rudarskog objekta vrši komisija koju obrazuje Ministarstvo ili preduzeće, odnosno drugo pravno lice kome Ministarstvo poveri vršenje tehničkog pregleda.

U komisiju se imenuju stručnjaci za oblast rudarstva i drugih oblasti u okviru kojih su uređaji, postrojenja i oprema koja se ugrađuje u objekat ili je njegov sastavni deo.

Član 7

Komisija za tehnički pregled (u daljem tekstu: Komisija) u zavisnosti od vrste, odnosno složenosti rudarskog objekta ili njegovog dela ima predsednika i najmanje dva člana.

Rešenjem o obrazovanju Komisije određuje se predsednik Komisije, zadatak i rok u kome će Komisija da otpočne sa radom, visina naknade koja pripada predsedniku i članovima Komisije, za rad u Komisiji.

Član 8

Tehničkom pregledu prisustvuju predstavnici investitora i izvođača radova, a mogu prisustvovati i predstavnici organizacije koja je izradila projekat za izvođenje rudarskih radova, radi davanja potrebnih podataka i objašnjenja.

Član 9

Komisija vodi zapisnik o svom radu i sastavlja izveštaj o rezultatima tehničkog pregleda.

U zapisnik se unosi naročito: broj i datum rešenja kojim je obrazovana Komisija, imena članova Komisije, naziv investitora i izvođača radova i imena njihovih predstavnika koji su učestvovali u radu Komisije, kao i imena drugih lica koja su prisustvovala tehničkom pregledu, mesto, vreme i način rada Komisije, predmet tehničkog pregleda, tačan naziv dokumentacije koja je stavljena na uvid Komisiji, nalaz, mišljenje i predlozi Komisije, izdvojena mišljenja pojedinih članova Komisije.

Zapisnik potpisuje predsednik i članovi Komisije, kao i predstavnici investitora i izvođača.

Zapisnik i izveštaj o rezultatima tehničkog pregleda, dostavlja se Ministarstvu.

Član 10

Sve nedostatke i nepravilnosti u pogledu projektovanih mera zaštite na radu, zaštite od požara i dr. utvrđene pri vršenju tehničkog pregleda rudarskog objekta, Komisija zapisnički konstatuje, daje mišljenje o prirodi tih nedostataka i predlaže rok za njihovo otklanjanje.

Član 11

Kad Komisija pri vršenju tehničkog pregleda rudarskog objekta, utvrdi nedostatke i nepravilnosti, investitor, odnosno izvođač radova, po otklanjanju tih nedostataka i nepravilnosti podnosi zahtev za tehnički pregled naknadno izvedenih radova.

Član 12

Tehnički pregled naknadno izvedenih radova vrši se na način i po postupku propisanim ovim pravilnikom za tehnički pregled izgrađenih objekata.

Član 13

Odobrenje za upotrebu objekta izdaje se po okončanju tehničkog pregleda rudarskog objekta, a na osnovu zapisnika i izveštaja Komisije o ispunjavanju uslova za korišćenje rudarskog objekta, odnosno njegovog dela.

Član 14

Tehnički pregledi rudarskih objekata započeti po propisima koji su bili na snazi pre stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po tim propisima.

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".